6.10. Этап макета воздушного судна

Этап макета воздушного судна предназначен для оценки полноты учета требований сертификационного базиса данного типа ВС и степени реализации требований СБ в конструкции и характеристиках проектируемого ВС, представленных в материалах соответствующего этапа проектирования. Это один из ответственных этапов сертификации, поскольку он является первым публичным представлением воздушного судна и с него начинаются взаимодействия Разработчика с Сертификационными центрами, связанными с реализацией требований СБ в конструкции ВС. Таким этапом, как правило, является эскизное проектирование, и макетная комиссия проводится в конце этого этапа.

Для проведения макетной комиссии предъявляются материалы, соответствующие этому этапу, а также макет воздушного судна в натуральную величину, выполненный из дерева, а при необходимости, и натурные образцы оригинальных элементов типовой конструкции воздушного судна. Макет должен давать достаточно полное представление об особенностях внешней конфигурации воздушного судна, компоновке пассажирских салонов, грузовых и багажных отсеков, кабине экипажа, размещении оборудования и доступа к блокам и коммуникациям, размещении эксплуатационных люков и разъемов, особенностях аварийного покидания и другим особенностям воздушного судна.

Схема процесса подготовки и проведения Макетной комиссии приведена на рис. 6.9.

Для проведения макетной комиссии Разработчик уведомляет Авиарегистр МАК, Сертификационные центры и другие организации, которые будут участвовать в сертификационных работах, о готовности проведения этапа макета ВС. Уведомление должно быть согласовано с Независимой инспекцией в организации Заявителя.

Материалы, подтверждающие соответствие ВС требованиям СБ (по состоянию на период проведения Макетной комиссии)

Итоговый протокол по результатам работы Макетной комиссии

Сертификационные

Сертификационные

Сертификационные центры

Формирование

состава макетной комиссии

Авиарегистр МАК

Результаты работы

по секциямПротоколы заседания секцийПеречни дефектов, недостатков и замечаний комиссий по секциямМероприятия по устранению замечаний по секциям

Уведомление о готовности

к проведению макетной комиссииСертификационный базис ВСПроект Таблицы соответствия ВС требованиям сертификационного базисаПроекты планов испытаний, проверок и сертификации основных функциональных систем ВСПеречни комплектующих изделий, устанавливаемых на ВС, и его компоненты:

категории А;

категории Б;

иностранного производства

Сообщение Председателя комиссииДоклад Главного конструктораСообщение Председателя секции 1Сообщение Председателя секции 2Сообщение Председателя секции 3Сообщение Председателя секции 4Сообщение Председателя секции …Подведение итогов

Рис. 6.9. Схема процесса подготовки и проведения Макетной комиссии

Пленарное заседание

Проведение макетной комиссии

Заседание секции 1

Заседание секции 2

Заседание секции 3

Заседание секции 4

Заседание секции …

Если к моменту проведения этапа макета процесс создания воздушного судна соответствует иному этапу или оно уже находится в эксплуатации, макетной комиссии предъявляются материалы, отражающие фактическое состояние типовой конструкции экземпляра ВС.